Я бы не пытался реализовать всё одним большим заходом. Архитектуру первой версии уже можно зафиксировать целиком, а реализацию делать короткими вертикальными итерациями, где каждая заканчивается работающей системой.

Лучший порядок для ResearchTube сейчас такой:

- Скелет Agent + Extension transport. Один локальный Python Agent на asyncio, простейшая команда ping, Extension умеет вызвать Agent и получить JSON назад. Сразу закладываем taskId, даже если первая команда мгновенная.

- Workspace и файловые инструменты. Создаём workspace/, делаем list, mkdir, move/rename, delete, stat. Все пути относительные к workspace. Это даст базовую инфраструктуру и сразу проверит sandbox.

- Один долгий Task на реальном yt-dlp. Например youtube_download. Agent запускает subprocess, возвращает taskId, а Extension поддерживает MCP tasks/get и tasks/cancel. Это самая важная архитектурная проверка: несколько вкладок, несколько параллельных скачиваний, короткие запросы во время скачивания.

- FFmpeg-инструменты. Сначала media_probe, затем capture_frame, затем extract_audio_clip с ограничением, например 30 секунд. Здесь же проверить возврат изображения/аудио через MCP content.

- External extensions API. Только когда встроенная цепочка уже работает. Добавить extensions/, module.json, stdin/stdout JSON, кнопку Refresh и простейший hello.cmd / hello.sh.

- Installer последним. Пока разрабатываем — запускаем из рабочей директории вручную. Когда всё остальное стабильно, делаем install.ps1 и install.sh, которые кладут Agent, yt-dlp, ffmpeg, ffprobe, Deno и создают workspace/ + extensions/.

Причина именно такого порядка в том, что самые рискованные части — не installer и не красивые manifests. Риск — это Extension ↔ Agent transport, параллельность, MCP Tasks и subprocess lifecycle. Их надо доказать первыми.

Я бы даже первую контрольную версию определил очень узко:

ChatGPT

↓

youtube_download(url)

↓

Extension

↓

Agent

↓

yt-dlp subprocess

↓

taskId

↓

tasks/get

↓

completed

↓

workspace/video.mp4

Если одновременно можно запустить два таких скачивания из двух вкладок, во время них вызвать обычный workspace_list, посмотреть прогресс и отменить одно скачивание — основная архитектура доказана. После этого кадры, аудио, файлы и внешние модули уже будут почти механическим наращиванием.

То есть я бы сейчас сделал не «всю v1», а Iteration 1: минимальный Agent + один настоящий long-running MCP Task. Это даст нам больше информации, чем неделя написания всей инфраструктуры сразу.